Informe Avance/Final

“Gestión de horarios entornos CITT y memorias digitales”

Equipo de proyecto de Capstone

Docente

Rodrigo Álvarez Perelló

Equipo alumnos

Felipe Diaz Riquelme

Ricardo Uribe Urrutia

San Bernardo - Informática y Telecomunicaciones

Santiago, 25 de Septiembre de 2025

Tabla de contenido

Resumen	3

1. Planteamiento del Problema / Necesidad u Oportunidad detectada	5

2. Justificación	6

3. Estado del Arte / Situación Actual	7

4. Hipótesis de trabajo	8

5. Objetivos	8

a. Objetivo general	8

b. Objetivos Específicos	8

6. Metodología	9

7. Resultados y productos esperados/Discusión	10

8. Alcance e Impacto / vinculación con entorno	11

9. Mecanismos de Transferencia	12

10. Modelo de Negocio / Sustentabilidad del Proyecto	13

11. Difusión de resultados	14

12. Entidades Participantes	15

13. Conclusiones	15

14. Gestión del Proyecto	15

a. Ejecución Técnica	15

15. Referencias bibliográficas	18

16. Anexos y apéndices	18

# Resumen

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma digital integral para el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT) de San Bernardo, que permita gestionar la reserva de espacios físicos y disponibilizar un repositorio digital de memorias académicas.

La iniciativa surge de la necesidad de optimizar la gestión de salas, laboratorios y áreas de trabajo, ya que actualmente no existe un sistema centralizado que facilite la disponibilidad de estos recursos. Asimismo, busca dar valor agregado a la comunidad estudiantil y docente mediante un repositorio digital que organice y conserve los proyectos de título y material académico generado en el centro.

La plataforma integrará un módulo de reservas en línea y un repositorio digital de memorias, accesibles desde una interfaz web intuitiva, segura y compatible con dispositivos móviles. Su implementación contribuirá a mejorar la productividad de estudiantes y docentes, fortalecer la vinculación con empresas y la comunidad, y posicionar al CITT como un referente en innovación y transferencia tecnológica.

Palabras clave: Transformación digital, gestión de espacios, repositorio digital, innovación académica, CITT.

Abstract (English):

This project aims to develop a comprehensive digital platform for the Innovation and Technology Transfer Center (CITT) in San Bernardo, designed to manage the reservation of physical spaces and provide access to a digital repository of academic theses. The platform addresses the current lack of centralized systems for resource management while adding value by preserving and organizing academic projects. With an online booking system and a digital repository, accessible through a secure and mobile-friendly interface, the solution enhances efficiency, strengthens connections with external stakeholders, and positions the CITT as a benchmark in technological innovation and knowledge transfer.

Keywords: Digital transformation, resource management, digital repository, academic innovation, CITT.

Ejemplo:

(Extensión máximo media hoja)

# Planteamiento del Problema / Necesidad u Oportunidad detectada

El CITT de San Bernardo se ha consolidado como un espacio clave de vinculación entre estudiantes, docentes y empresas. Sin embargo, enfrenta una problemática recurrente: la falta de un sistema formalizado para gestionar la disponibilidad de espacios de trabajo y para conservar el conocimiento generado en forma de proyectos de título.

Actualmente, los usuarios no cuentan con un método eficiente para consultar en tiempo real la disponibilidad de salas o laboratorios, lo que genera incertidumbre y posibles conflictos en el uso de los espacios. Además, la ausencia de un registro centralizado dificulta la recopilación de datos que permitan optimizar la gestión de recursos.

Desde la perspectiva académica, tampoco existe un repositorio digital institucionalizado que almacene, organice y ponga a disposición las memorias de los estudiantes. Esto provoca una pérdida de información valiosa y limita el acceso de nuevas generaciones a experiencias previas que podrían enriquecer sus proyectos.

La situación representa una oportunidad clara para la transformación digital del CITT, a través de una plataforma integral que automatice procesos, optimice recursos y fortalezca la vinculación con el entorno.

En consecuencia, esta situación representa una barrera operativa que limita el potencial del CITT. Se detecta, por tanto, una clara oportunidad para desarrollar una solución tecnológica que optimice la gestión de los recursos físicos, potencie la productividad de los estudiantes y fortalezca la vinculación del centro con su entorno profesional y comunitario.

# Justificación

El proyecto se justifica en tres dimensiones principales:

Académica: La plataforma apoyará el aprendizaje de los estudiantes, otorgándoles un repositorio formal de proyectos previos que servirá como fuente de referencia e inspiración.

Operativa: El sistema de reservas reducirá la carga administrativa y optimizará el uso de espacios, mejorando la eficiencia y evitando conflictos de horarios.

Estratégica: El CITT se fortalecerá como un polo de innovación y transferencia tecnológica, alineándose con los procesos de transformación digital que hoy son prioritarios en la educación superior y en la industria.

En consecuencia, este proyecto no solo resuelve un problema operativo, sino que también constituye una iniciativa de alto impacto social, educativo y tecnológico para la sede San Bernardo.

# Estado del Arte / Situación Actual

El Observatorio TI – CUTI (2025), señala que Chile ha logrado avances relevantes en materia de digitalización, gracias a la definición de agendas digitales que orientan tanto al Estado como a los sectores productivos. Estas políticas han favorecido una mayor conectividad y estimulado la innovación tecnológica, configurando un terreno propicio para el desarrollo de sistemas digitales en el país. Además, se resalta la continuidad y estabilidad de estas estrategias a nivel gubernamental, lo que posiciona a Chile como un referente regional en la consolidación de un ecosistema digital sólido y con capacidad de sostenerse en el tiempo.

Entel Digital (2024), afirma que tener una agenda digital mejora la confianza con los clientes, ya que se puede extraer un perfil de estos y personalizar las experiencias además del acceso a la agenda desde cualquier sitio, aumentando la fidelidad de los clientes hacia la entidad que ofrece el servicio.

Con el constante aumento de la demanda de sistemas informáticos y la digitalización de diferentes medios y procesos, eventualmente será inevitable toparse constantemente con el desarrollo de sistemas idénticos y referentes, aunque ya es el caso, los cuales se citan a continuación.

Estrada Moscoso (2022), desarrolló una aplicación web responsiva con el objetivo de gestionar espacios de trabajo para la empresa Cidenet S.A.S, utilizando una arquitectura de microservicios con tecnologías de Javascript, Java, SQL y Cloud Computing, logrando reducir los tiempos de espera en reservas que tomaban entre 5 minutos a una hora a reducirlas a menos de 1 minuto. Además, añadió un sistema de estadísticas con el fin de monitorear los espacios de trabajo.

Díaz Ochoa (2021), llevó a cabo el desarrollo de una solución web con tecnologías de PHP y usando el patrón MVC para automatizar el proceso de agendamiento de espacios de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador y la gestión de mantenimiento de estos espacios, ya que todo el proceso se hacía de forma manual y no había un respaldo digital de los datos, con la solución que propuso no tan solo mejoraba la agilidad de la gestión sino también la transparencia con los usuarios que usaban los espacios ya que también pueden consultar en cualquier momento el estado de su solicitud y el horario de disponibilidad.

Los proyectos anteriormente mencionados demuestran el hecho de que la digitalización y la necesidad del uso de agendamientos online está más presente que nunca

# Hipótesis de trabajo

La implementación del sistema de agendamiento y repositorio de memorias mejorará la gestión de espacios en el citt mejorando la calidad de los proyectos desarrollados.

# Objetivos

## Objetivo general

Implementar un sistema de agendamiento de espacios de trabajos para que los alumnos de DUOC UC puedan llevar a cabo sus proyectos, junto con un repositorio de memorias de proyectos de alumnos de DUOC para que el resto de alumnos puedan observar y referenciarse de proyecto que otros compañeros realizaron.

## Objetivos Específicos

- Realizar un levantamiento de requerimientos del proyecto para analizar y tener constancia de las funcionalidades imprescindibles del proyecto.

- Diseñar un sistema de agendamientos para la gestión de horarios de uso de los espacios

- Diseñar un repositorio de memorias para definir el cómo se expondrán y serán gestionados los proyectos de los alumnos

- Diseñar una base de datos para definir cómo se gestionarán los datos que contendrá el sistema.

- Desplegar la infraestructura en un sistema de Cloud computing para realizar pruebas del sistema y realizar simulaciones de despliegue en producción.

- Diseñar una interfaz gráfica de usuario para observar su usabilidad y perfeccionarla antes de implementarla al sistema.

- Desarrollar el sistema previamente diseñado para

# Metodología

Para el desarrollo del proyecto se eligió la metodología ágil Scrum, debido a que ofrece flexibilidad, permite trabajar en etapas cortas llamadas sprints y asegura una retroalimentación continua de los usuarios. A diferencia de las metodologías tradicionales, que son más rígidas y lineales, Scrum facilita la adaptación a cambios en los requerimientos y fomenta la colaboración del equipo con los actores involucrados.

El proceso metodológico se estructurará en cinco fases principales:

- Levantamiento de requerimientos: se realizarán reuniones iniciales con estudiantes, docentes y personal administrativo del CITT para identificar sus necesidades reales. Se elaborará un listado de funcionalidades prioritarias, como la reserva de salas y la organización del repositorio digital.

- Diseño del sistema: en esta etapa se construirá la base conceptual y técnica del proyecto. Se diseñarán la base de datos, la arquitectura del sistema y los primeros prototipos de la interfaz de usuario. Estos prototipos serán validados con los usuarios para asegurar que la herramienta sea intuitiva y de fácil uso.

- Desarrollo incremental: la plataforma se implementará en ciclos cortos de programación. Cada ciclo o sprint entregará un módulo funcional, comenzando por el sistema de reservas, seguido del repositorio digital y, finalmente, las funcionalidades de seguridad y compatibilidad con dispositivos móviles.

- Pruebas y validación: se aplicarán pruebas unitarias, integrales y de usabilidad para detectar errores, medir la eficiencia del sistema y verificar que los usuarios logren realizar las tareas de manera rápida y sencilla.

- Documentación y entrega final: se elaborará un manual de usuario y documentación técnica, de manera que cualquier persona pueda utilizar la plataforma y que en el futuro otros equipos puedan mejorarla sin dificultad.

Esta metodología no solo asegura un producto final de calidad, sino que también garantiza que la plataforma sea realmente útil para la comunidad educativa.

# Resultados y productos esperados/Discusión

El principal resultado esperado es una plataforma digital integral que combine dos elementos clave: un sistema de reservas de espacios y un repositorio digital de memorias académicas.

Los beneficios concretos que se esperan son:

- Estudiantes y docentes podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de mesas y computadores del CITT, evitando conflictos y mejorando la organización de sus actividades.

- El CITT contará con un repositorio digital que no solo almacene proyectos de título, sino que también los clasifique por carrera, año o temática, facilitando su búsqueda.

- Se dispondrá de una base de datos centralizada, lo que permitirá obtener métricas sobre la utilización de espacios y la cantidad de documentos consultados.

- La interfaz del sistema será intuitiva, moderna y compatible con dispositivos móviles, de modo que pueda usarse desde cualquier lugar y en cualquier momento.

- Finalmente, se contará con manuales técnicos y de usuario, que aseguren la correcta operación y mantenimiento de la plataforma en el futuro.

Más allá de los productos técnicos, este proyecto busca demostrar que la digitalización de procesos en instituciones educativas no es un lujo, sino una necesidad, ya que facilita la gestión, fomenta la transparencia y promueve la preservación del conocimiento.

# Alcance e Impacto / vinculación con entorno

Alcance del proyecto:

En esta primera etapa, la plataforma será desarrollada e implementada específicamente para el CITT de San Bernardo. Su alcance contempla las siguientes funcionalidades:

Gestión de reservas en línea de salas, laboratorios y áreas de trabajo.

Creación de un repositorio digital que almacene proyectos de título y material académico.

Acceso web mediante una interfaz responsiva y segura.

El proyecto no incluye, en esta fase, la integración con aplicaciones móviles nativas ni con otros sistemas institucionales. Sin embargo, su diseño modular permitirá incorporar estas mejoras en el futuro.

Impacto esperado:

- Académico: los estudiantes podrán acceder fácilmente a recursos e información, lo que mejorará su aprendizaje y reducirá tiempos administrativos.

- Institucional: el CITT se convertirá en un ejemplo de transformación digital dentro de Duoc UC, alineándose con los desafíos de la educación superior en Chile.

- Comunitario y empresarial: las empresas y organizaciones externas podrán utilizar la plataforma como medio para acceder a espacios y conocer los resultados académicos generados en el centro, fortaleciendo la vinculación con el entorno.

- Profesional: los estudiantes participantes adquirirán experiencia en proyectos reales, aplicando competencias en programación, gestión de bases de datos, metodologías ágiles y seguridad informática.

De esta manera, el impacto trasciende lo tecnológico, generando beneficios sociales, educativos y estratégicos.

# Mecanismos de Transferencia

Para asegurar que el proyecto no se quede solo en un prototipo, se han definido mecanismos claros de transferencia:

- En el ámbito académico, la plataforma será utilizada como apoyo en asignaturas relacionadas con proyectos de título, innovación y gestión de recursos.

- En el ámbito institucional, el sistema será adoptado por el CITT como herramienta oficial de gestión de espacios y repositorio digital.

- En la comunidad, los resultados podrán ser presentados en ferias tecnológicas, talleres y actividades de vinculación con el medio.

- A nivel tecnológico, se garantizará que la plataforma cuente con documentación y que el código fuente pueda ser escalado o replicado en otros centros de Duoc UC.

- En la propiedad intelectual, se resguardará el software desarrollado mediante su registro, asegurando que se reconozca el trabajo realizado por los estudiantes.

Estos mecanismos aseguran que el proyecto no se limite a una entrega académica, sino que trascienda y se convierta en un aporte real y duradero.

# Modelo de Negocio / Sustentabilidad del Proyecto

Aunque el proyecto tiene un carácter principalmente académico e institucional, es importante definir un modelo que asegure su continuidad en el tiempo.

Propuesta de valor:

La plataforma ofrece en un solo lugar la gestión eficiente de espacios físicos y la preservación del conocimiento académico, con acceso remoto, seguro y en tiempo real.

Usuarios principales:

- Estudiantes que necesitan reservar espacios y consultar proyectos previos.

- Docentes que requieren acceder a materiales académicos o gestionar espacios para sus clases.

- Administrativos del CITT, que deben organizar el uso de recursos.

- Empresas y organizaciones externas interesadas en proyectos de innovación.

Canales de acceso:

- Plataforma web responsive accesible desde cualquier navegador.

- Difusión a través de la intranet institucional, correos electrónicos y presentaciones en talleres del CITT.

Recursos clave:

- Servidores y servicios en la nube para alojar la base de datos y la aplicación.

- El software desarrollado, que incluye el código fuente y la documentación.

- La comunidad de usuarios, que retroalimentará la plataforma con su uso diario.

Sustentabilidad:

El proyecto se integrará en la infraestructura tecnológica de Duoc UC, lo que garantiza su mantenimiento y soporte técnico. A mediano plazo, puede escalar a otros CITT o sedes, compartiendo costos y maximizando beneficios. A largo plazo, incluso podría evolucionar hacia un modelo SaaS (Software as a Service), permitiendo que otras instituciones educativas lo utilicen bajo licencia.

Este modelo asegura que la plataforma no solo sea un aporte puntual, sino una herramienta que crezca y se mantenga en el tiempo, beneficiando a toda la comunidad.

# Difusión de resultados

Entregar información de la difusión del proyecto realizadas durante la ejecución. (por ejemplo, seminarios, workshops, participación en congresos, publicaciones, redes sociales, entre otros)

(Extensión máximo 1/2 hoja)

# Entidades Participantes

Indicar si corresponde a una empresa, ONG, entidad gubernamental, IES, entre otros y cuál fue su rol y aporte valorizado/pecuniario en el proyecto.

(Extensión máximo 1 hoja)

# Conclusiones

Se indicarán los resultados y las posibles inferencias que se hacen a partir de los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos planteados en el proyecto. La hipótesis requiere de conclusiones y establecer si se comprueba o no. Además, se debe incluir las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto.

(Extensión máximo 1 hoja)

# Gestión del Proyecto

## Ejecución Técnica

| Actividades programadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad/Hito | Fecha de logro programada | % Avance |
| 1 |  |  |  |
| Breve descripción de lo ejecutado al momento de la entrega del informe |  |  |  |
| Medio de Verificación |  |  |  |
| N° | Actividad/Hito | Fecha de logro programada | % Avance |
| 2 |  |  |  |
| Breve descripción de lo ejecutado al momento de la entrega del informe |  |  |  |
| Medio de Verificación |  |  |  |
| N° | Actividad/Hito | Fecha de logro programada | % Avance |
| 3 |  |  |  |
| Breve descripción de lo ejecutado al momento de la entrega del informe |  |  |  |
| Medio de Verificación |  |  |  |
| N° | Actividad/Hito | Fecha de logro programada | % Avance |
| n.. |  |  |  |
| Breve descripción de lo ejecutado al momento de la entrega del informe |  |  |  |
| Medio de Verificación |  |  |  |

| Resultados y Productos esperados y logrados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| 2.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| 3.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| n.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |

# Referencias bibliográficas

Observatorio TI – CUTI. (2025, julio). Digitalización en América Latina y el Caribe: Agendas digitales y estrategias sectoriales. Observatorio TI – CUTI. https://observatorioti.cuti.org.uy/mirador/estudios-especializados/digitalizacion-en-america-latina-y-el-caribe-agendas-digitales-y-estrategias-sectoriales/

Entel Digital. (2024, 3 de septiembre). ¿Cómo aporta una agenda digital en la fidelización de clientes? Blog Entel Digital. https://enteldigital.cl/blog/como-aporta-una-agenda-digital-en-la-fidelizacion-de-clientes

Estrada Moscoso, A., (2022). Desarrollo aplicación web responsive que gestiona la reserva de espacios de trabajo y da métricas de asistencia en las nuevas instalaciones de Cidenet S.A.S, Semestre de Industria. Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/entities/publication/969e5576-46c4-4477-95bc-0b41a09cc9b3

Díaz Ochoa, O. O. (2021). Implementación de una Aplicación Web para la Gestión de Reservas y de Espacios Para la Dirección Técnica de Administración e Inventarios de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil (Bachelor's thesis). https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20569

# Anexos y apéndices

Es aquella información adicional utilizada para clarificar o apoyar una idea de la investigación realizada.

- Minutas de reuniones

- Carta Gantt

- Historias de usuarios.

- Modelo de datos

- Arquitectura del sistema

- Manual de usuario

- Otros documentos relevantes técnicamente.

CONSIDERACIONES

Presentación:

Formato: El trabajo deberá presentarse en formato digital tamaño carta.

Tipo de letra: Fuente tipo Arial y tamaño 12

Espacios: El texto deberá ser escrito en interlineado 1 espacio y medio. Se podrá

Usar espacio simple en los siguientes casos:

- Notas y citas textuales

- Párrafos de listas, pero no entre los elementos listados

- Bibliografía

- Índices de ilustraciones y tablas

- Anexos

Márgenes:

Los márgenes para el texto escrito, como también para la presentación de tablas y figuras serán los siguientes:

Margen superior e izquierdo 4 cm. Margen inferior y derecho 2,5 cm.

Numeración

A partir de la introducción todas las páginas deberán ser numeradas en la parte superior derecha con números arábigos.

Tablas

Numeradas con números arábigos en forma correlativa con título que exprese claramente el contenido. Si la información de tabla no es de su autoría debe indicar la fuente de origen en el título, acompañado de la respectiva cita.

Gráficos

Deben ser claros y en español, numerados con números arábigos, en forma correlativa, con título que exprese claramente el contenido.

Tabla de contenido

Se presenta después de la portada, la función principal es la descripción sistemática del contenido. Para la elaboración de este punto deberá utilizarse con la función automática de Word.

Figuras - Fotografías

Deben ser numeradas con números arábigos, en forma correlativa con título que exprese claramente el contenido. Si la imagen no es de su autoría o debe indicar la fuente de origen en el título, acompañado de la respectiva cita. Cuando use fotografías que identifiquen personas debe indicarse que se cuenta con consentimiento informado. De lo contrario, el rostro de la persona debe ser debidamente ocultado.