Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Gestión de horarios entornos CITT y memorias digitales |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Proyectos y Bases de Datos. |
| Competencias | Construir soluciones de software; Gestionar proyectos informáticos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Este proyecto aborda dos problemáticas clave detectadas en el entorno CITT de la sede San Bernardo. Problema y Contexto: Primero, se identificó que los estudiantes que cursan su Capstone (Proyecto de Título) necesitan un mecanismo formal para consultar proyectos de generaciones anteriores. La ausencia de este "repositorio de memorias digitales" dificulta que los nuevos alumnos puedan guiarse por trabajos previos y establecer una referencia de calidad ("vara alta"). Segundo, la gestión de los espacios físicos de uso libre del CITT (como sus 6 mesas) es manual e ineficiente, requiriendo un sistema de "gestión de horarios". - Impacto (¿A quiénes afecta?): Esta situación impacta directamente a todos los alumnos de la sede. El nuevo sistema busca democratizar el acceso a estos recursos, ampliando su uso más allá de los alumnos de informática, que eran los usuarios predominantes, y abriéndolo a toda la comunidad estudiantil. - Aporte de Valor: El aporte de valor del proyecto es doble. Si bien el repositorio de memorias es crucial para elevar la calidad académica de futuros proyectos, el sistema de gestión de horarios optimiza el uso de un recurso físico limitado (las 6 mesas), asegurando un acceso equitativo, organizado y medible para todos los estudiantes. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: - El proyecto propone el desarrollo de una plataforma digital integral que optimice la reserva de espacios de trabajo (en los entornos CITT) y que implemente un repositorio digital de memorias académicas. Objetivos Específicos: - Realizar el análisis de requerimientos técnicos y funcionales de la plataforma. - Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos y los flujos de interfaz de usuario (UX/UI). - Desarrollar de forma local los módulos principales (gestión de horarios y repositorio). - Ejecutar pruebas funcionales para asegurar la calidad y usabilidad del software. 5. Planificar el despliegue proyectado de la solución en un entorno de nube. |
| 3. Metodología | ¿Qué metodología utilizaste utilizaste para desarrollar tu Proyecto APT? El desarrollo del proyecto se basó en una metodología ágil, específicamente el marco de trabajo Scrum. Las fases incluyeron el análisis de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo y pruebas. Para el desarrollo técnico, se implementó un backend robusto en Python Django. Optimizamos el almacenamiento usando una arquitectura de base de datos dual: PostgreSQL para la agilidad y las transacciones del módulo de reservas, y MongoDB para la flexibilidad y el almacenamiento de los metadatos de las memorias digitales. Se utilizaron además herramientas como GitHub (control de versiones), Visual Studio Code (editor), Figma (diseño y prototipado) y Trello (gestión de tareas Scrum)." Fundamenta, ¿por qué esta metodología era pertinente? - La metodología ágil (Scrum) fue pertinente porque nos permitió avanzar de forma iterativa, adaptándonos a los desafíos que surgieron. El stack tecnológico (Django/PostgreSQL/MongoDB) fue clave porque nos permitió manejar dos tipos de datos muy diferentes de forma óptima: las reservas (datos estructurados y transaccionales) y las memorias (datos no estructurados y flexibles), asegurando el rendimiento y la escalabilidad de la plataforma. |
| 4. Desarrollo | Las principales etapas y actividades desarrolladas en el proyecto, siguiendo la metodología Scrum, fueron: 1. Análisis de requerimientos: Donde se definieron las necesidades de la plataforma de gestión de horarios y el repositorio de memorias. 2. Diseño del sistema: Incluyó la creación de la arquitectura de software, el diseño de la base de datos (PostgreSQL para reservas y MongoDB para memorias) y el prototipado de alta fidelidad (mockups) en Figma. 3. Desarrollo: Esta fue la fase principal, donde se construyó el backend en Python Django y el frontend de la aplicación. 4. Pruebas funcionales: Se realizaron pruebas para asegurar la correcta responsividad y el funcionamiento del CRUD de reservas. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? (Facilitadores) El principal factor que facilitó el desarrollo del proyecto fue la sólida comunicación y coordinación del equipo. Al ser solo dos miembros, mantuvimos una línea de comunicación constante que nos permitió identificar obstáculos de manera temprana. Destacamos también la confianza en el compañero y el apoyo mutuo, lo cual fue clave para enfrentar los desafíos técnicos. ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? (Dificultades) Enfrentamos tres dificultades principales durante la Fase 2: - Demora en la validación: Tuvimos un retraso inicial debido a los tiempos de espera para la validación de los mockups por parte del profesor a cargo. - Desafíos en el Frontend: Al implementar los diseños validados, surgieron problemas técnicos inesperados para lograr la correcta responsividad (diseño adaptativo) de la aplicación. - Retraso en el Backend: La configuración y desarrollo del backend tomó más tiempo del planificado inicialmente, generando un cuello de botella en el cronograma. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? (Ajustes realizados) Sí, realizamos ajustes proactivos para abordar las dificultades y asegurar el cumplimiento de los objetivos: - Gestión de Feedback: Para la demora en la validación, gestionamos una reunión extraordinaria con el profesor, lo que nos permitió desbloquear el avance. - Reasignación de Tareas: Para el problema de responsividad, un miembro del equipo se enfocó de manera exclusiva en el frontend durante tres días hasta estabilizarlo por completo. - Priorización y Trabajo en Pares: Para el retraso del backend, tomamos dos decisiones clave: - Ajuste de Alcance: Se decidió priorizar solo las funcionalidades esenciales (el CRUD de reservas) y posponer funcionalidades secundarias. - Ajuste de Metodología: Acordamos que, para tareas complejas del backend, ambos miembros trabajaríamos en conjunto ("pair programming") para resolverlas más rápido, en lugar de mantenernos estrictamente separados por Frontend/Backend. |
| 5. Evidencias | Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? https://www.figma.com/proto/JOmhLg53l9uL1Q9Po0i156/Prototipo-bacan--penca-?node-id=1-703&t=MzFdCCqQKtmvf1Xm-1&starting-point-node-id=1%3A703 |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. El desarrollo de este proyecto APT ha sido fundamental para clarificar mis intereses profesionales. A través de la implementación práctica, descubrí que disfruto profundamente el trabajo en el Frontend y el diseño de Experiencia de Usuario (UX). La posibilidad de materializar una interfaz intuitiva y ver cómo los usuarios interactúan con ella ha confirmado mi vocación hacia estas áreas, algo que al inicio de la asignatura intuía pero que ahora he validado con la experiencia real. Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. A futuro, mis intereses profesionales se centran en profundizar mis conocimientos en la integración de sistemas complejos, específicamente me gustaría trabajar y especializarme más en el consumo y desarrollo de APIs, conectando interfaces atractivas con backends robustos. Laboralmente, me proyecto iniciando una carrera como desarrollador freelance. Creo que las habilidades técnicas y de autogestión adquiridas en este proyecto (como la organización del tiempo, la comunicación con el cliente/profesor y la resolución autónoma de problemas) son la base ideal para ofrecer servicios de desarrollo de software de manera independiente. |