|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El desarrollo del proyecto se ha extendido más de lo esperado, debido a que en cada iteración se presentaban cambios que había que hacerle el proyecto, por lo que adaptar el proyecto a estos cambios nos ha hecho tardarnos más de lo esperado, además tardamos en validar los mockups con el profesor a cargo lo cual fue lo que más nos retrasó, junto con adaptar correctamente los cambios que surgían en cada iteración. A pesar de ello la constante comunicación entre el equipo facilitó el desarrollo y amortiguó el impacto de las dificultades.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Priorizando partes fundamentales del proyecto, para así en cada avance ir priorizando las funciones imprescindibles del proyecto, y descartando o aplazando detalles que no eran tan importantes, para así poder presentar avances en las fechas acordadas y lograr acelerar el desarrollo. Además un compañero se enfocó exclusivamente en solo implementar los cambios en frontend, mientras que otro en implementar los cambios en backend, este enfoque exhaustivo evitó un retraso aún mayor.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo junto al equipo tiene un rendimiento positivo, pero podría ser mejor, mejoraría la planificación de las cosas que hay que hacer al momento y lo que hay que hacer a continuación, ya que de vez en cuando el no saber dónde proceder primero me estanca a mi y a mi compañero

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mis mayores inquietudes son el estado de mi progreso y el cómo proceder de forma eficiente y evitar sobre pensar mucho acerca del progreso que aún queda ya que me genera bloqueos mentales, además de que la constante incertidumbre de si mi progreso es correcto o no, y no siempre tengo acceso a un buen feedback. Me gustaría preguntarle a mi docente ¿Es posible obtener más oportunidades de feedback para conocer si la dirección de el enfoque que está tomando el equipo es correcta? ¿Podría recibir consejos para reorganizar mis ideas y evitar pensar demasiado en lo que hay que hacer? Me gustaría preguntarle a mis pares ¿Cómo están trabajando ellos sus proyectos? ¿Qué características están priorizando y qué están implementando? ¿Cómo gestionan lo que aún les queda por hacer?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hay que actividades que se han extendido y otras nuevas que han surgido debido a los cambios y ha aumentado la complejidad durante el tiempo, aunque se mantendrá el enfoque de uno enfocado en el Frontend y otro en el Backend, si hay una tarea altamente desafiante, requeriría que las actividades sean desarrolladas por ambos miembros del grupo en conjunto en vez de asignarla a 1 solo. Luego seguiremos con el flujo en paralelo para acelerar el desarrollo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo es bueno en general. Por el lado positivo, hay una buena comunicación, y cada uno comparte los problemas que está teniendo y los avances que ha realizado, lo que ha facilitado nuestra organización a la hora de hacer cosas al momento. Lo que podría mejorar es la organización con el equipo a la hora de reunirse y el cómo proceder a continuación, ya que no somos estrictos con lo que definimos y los plazos, provocando logros inciertos, por lo que mejorar los detalles de la planificación es clave.